## Slide 1: COMITÉ CAFAER 63
FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
JULIO DE 2023

## Slide 2
www. minenergia.gov.co
1. ORDEN DEL DÍA DEL COMITÉ
Designación del secretario técnico
Verificación del quórum
Normatividad y aspectos generales del FAER
Informe sobre recursos disponibles para asignación
Vigencias Expiradas
Proyectos con viabilidad técnica y financiera por parte de la UPME.
Criterios para la asignación de recursos FAER
Orden de Elegibilidad de los proyectos (OEP)
Consideración de la Dirección de Energía Eléctrica
Decisión del comité

## Slide 3
www. minenergia.gov.co
2. DESIGNACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

## Slide 4
www. minenergia.gov.co
3. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Decreto Único Reglamentario 1073 del 26 de mayo de 2015:
Articulo 2.2.3.3.1.4 Comité de Administración. El Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas, FAER, tendrá un Comité de Administración, cuya sigla será CAFAER, integrado de la siguiente manera:
1. Por la Ministra de Minas y Energía, quien lo presidirá, o su delegado.
2. Por el Viceministro de Energía, o su delegado.
3. Por el Director de Energía del Ministerio de Minas y Energía.
El Comité de Administración aprobará, objetará e impartirá instrucciones y recomendaciones sobre los planes, programas o proyectos que hayan sido presentados para financiación con cargo a los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas, FAER.

## Slide 5
www. minenergia.gov.co
4. NORMATIVIDAD FAER
Ley 788 de 2002, Crea el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales Interconectadas – FAER, en el Artículo 105.
Decreto 1122 de 2008, compilado en DUR 1073 de 2015. Modificado por Decretos 1623 de 2015 y 1513 de 2016.
Art. 190 Ley 1753 de 2015 (PND), el FAER recibirá a partir del 1 enero de 2016 los recursos que recaude el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) correspondientes a $2,10 por kilovatio hora transportado.
Art. 21 Ley 1955 de 2019 extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.
Resolución 4 0379 de 2023 establece parámetros para asignación de recursos FAER.

## Slide 6
www. minenergia.gov.co
4.1. OBJETO FAER
Todos los recursos del FAER se utilizarán para financiar planes, programas o proyectos de inversión priorizados para la construcción e instalación de nueva infraestructura eléctrica en las zonas rurales interconectadas, que permita ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía. La ampliación de cobertura podrá realizarse a través de i) Redes Físicas o ii) Redes Logísticas y de Servicio.

## Slide 7
www. minenergia.gov.co
4.2. MECANISMOS APROBACIÓN RECURSOS FAER
La UPME dio la viabilidad técnica y financiera, teniendo en cuenta alguno(s) de los siguientes mecanismos, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.3.2.2.3.7 (DECRETO 1513 DE 2016):
Proyectos presentados por los OR a la CREG y que no serán remunerados mediante los cargos de distribución
Proyectos presentados por los OR a la UPME
Proyectos adjudicados mediante convocatorias que podrán ser realizadas por el MME o la entidad delegada por este:
Proyectos estratégicos por su impacto económico o social – Para cumplimiento de metas o programas nacionales o estratégicos por su afectación económica y social.

## Slide 8
www. minenergia.gov.co
5. INFORME SOBRE RECURSOS DISPONIBLES
La distribución de los recursos financieros del fondo FAER para ejecución de proyectos se encuentran de la siguiente tabla:
VIGENCIAS | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL
 | APROPIADOS | PROYECTADOS |  | 
RECURSOS | $141.608.726.000,00 | $172.562.320.000,00 | $179.798.640.000,00 | $493.969.686.000,00
RECURSOS APROBADOS CAFAER 62 | $44.236.470.995,00 | $26.541.882.596,00 | $17.694.588.397,00 | $88.472.941.988,00
RECURSOS DISPONIBLES | $ 97.372.255.005,00 | $ 146.020.437.404,00 | $ 162.104.051.603,00 | $405.496.744.012,00

## Slide 9
CONTRATO | EJECUTOR | AVANCE DE OBRA | HITOS EXPIRADOS | UBICACIÓN | VALOR TOTAL CONTRATO | VALOR SOLICITUD VIGENCIAS EXPIRADAS
GGC-657-20 | EBSA S.A. E.S.P. | 45% | ii) Acta de inicio obra y iii) 40% | Pesca, Boyacá | $6.560.783.403,00 | $1.312.156.682,00
GGC 647-17 | EMSA | 100% | iii) Suscripción de contratos derivados y actas de inicio | San Martín, Meta | $1.131.183.501,00 | $319.600.857,76
GGC 648-17 | EMSA | 100% | iii) Suscripción de contratos derivados y actas de inicio | Cumaral, Meta | $1.088.809.401,00 | $302.852.130,75
GGC 649-17 | EMSA | 100% | iii) Suscripción de contratos derivados y actas de inicio | Vistahermosa, Meta | $1.145.891.756,00 | $328.854.458,79
GGC 650-17 | EMSA | 100% | iii) Suscripción de contratos derivados y actas de inicio | Vistahermosa, Meta | $1.032.288.536,00 | $278.609.543,02
GGC 372-16 | ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | 100% | v) Acta de terminación de obras | Puerto Concordia, Meta | $11.213.641.875,00 | $1.229.499.158,00
TOTAL |  |  |  |  | TOTAL | $3.771.572.830,32
6. VIGENCIAS EXPIRADAS

## Slide 10
www. minenergia.gov.co
7. PROYECTOS CON VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA
A la fecha actual, la Dirección de Energía Eléctrica cuenta con los siguientes proyectos viabilizados técnica y financieramente por la UPME:
FAER | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | USUARIOS A BENEFICIAR | USUARIOS DE AMPLIACIÓN | VALOR DEL PROYECTO
1487-B | NARIÑO | BARBACOAS | 432 | 432 | $12,717,374,485.00
1489-B | NARIÑO | ROBERTO PAYAN | 525 | 525 | $16,358,903,894.00
1486-C | NARIÑO | ROBERTO PAYAN | 2,057 | 2,057 | $58,461,994,124.00
TOTAL |  |  | 3,014 | 3,014 | 87,538,272,503.00

## Slide 11
www. minenergia.gov.co
8. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FAER
Para la asignación de recursos del FAER, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de elegibilidad de proyectos, de conformidad con lo establecido en la Resolución 40379 de 2023:
Número de usuarios nuevos
Número de usuarios existentes
Costo por usuario
Municipio ZOMAC y/o PDET
Usuarios Éticos
Municipios Categoría 6
Chart: 
| 1486-C | 1487-B | 1489-B
UNB/UNA | 0.2 | 0.042003 | 0.051045
UEB/UEA | 0 | 0 | 0
CXUA/CXUB | 0.25 | 0.24136 | 0.22803
MPAZ | 0.2 | 0.2 | 0.2
ETNICOS | 0.15 | 0.15 | 0.15
C_MPIO | 0.15 | 0.15 | 0.15

## Slide 12
www. minenergia.gov.co
9. ORDEN DE ELEGIBILIDAD DE LOS PROYECTOS (OEP)
FAER | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | USUARIOS A BENEFICIAR | CxU | OEP % | VALOR ACUMULADO
1486-C | NARIÑO | ROBERTO PAYAN | $ 58.461.994.124 | 2.057 | $ 28.420.998,60 | 95,0% | $ 58.461.994.124,00
1487-B | NARIÑO | BARBACOAS | $ 12.717.374.485 | 432 | $ 29.438.366,86 | 78,3% | $ 71.179.368.609,00
1489-B | NARIÑO | ROBERTO PAYAN | $ 16.358.903.894 | 525 | $ 31.159.816,94 | 77,9% | $ 87.538.272.503,00
TOTAL |  |  | $ 87.538.272.503 | 3.014 |  |  | 

## Slide 13
www. minenergia.gov.co
9.1. ANÁLISIS DE RECURSOS
RECURSOS | VIGENCIA 2023 | VIGENCIA 2024 | VIGENCIA 2025 | TOTAL
ASIGNADOS Y PROYECTADOS | $141.608.726.000,00 | $172.562.320.000,00 | $179.798.640.000,00 | $493.969.686.000,00
RECURSOS APROBADOS CAFAER 62 | $44.236.470.995,00 | $26.541.882.596,00 | $17.694.588.397,00 | $88.472.941.988,00
RECURSOS A COMPROMETER CAFAER 63-PROYECTOS NUEVOS | $43.769.136.252,00 | $26.261.481.751,00 | $17.507.654.500,00 | $87.538.272.503,00
RECURSOS A COMPROMETER CAFAER 63-EXPIRADAS | $3.771.572.830,32 | $0,00 | $0,00 | $3.771.572.830,32
DISPONIBLES | $49.831.545.922,68 | $119.758.955.653,00 | $144.596.397.103,00 | $314.186.898.678,68

## Slide 14
www. minenergia.gov.co
10. CONSIDERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
La Dirección de Energía Eléctrica iniciara proceso de vigencias futuras una vez se firme el acta del presente comité.
El Ministerio realizará procesos contractuales de conformidad con lo establecido en el estatuto de contratación estatal, para la ejecución de obra e interventorías de los proyectos aprobados en este comité.

## Slide 15
www. minenergia.gov.co
11. DECISIÓN DEL COMITÉ
La decisión del Comité es:
Aprobar, por unanimidad, la recomendación expuesta por la secretaría técnica,la cual consiste en destinar recursos FAER para financiar con recursos del FAER proyectos de ampliación de cobertura que beneficiarán a 3.014 nuevos usuarios por un valor de $87.538.272.503 millones de pesos colombianos (COP).
Aprobar, por unanimidad, la recomendación expuesta por la secretaría técnica, la cual consiste en disponer de $2.541.655.840 millones de pesos colombianos (COP), por concepto de Vigencias Expiradas para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de los contratos: GGC-657-20, suscrito con EBSA S.A. E.S.P., y GGC 372-16, suscrito con ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

## Slide 16
www. minenergia.gov.co
11. DECISIÓN DEL COMITÉ
La decisión del Comité es:
c) Aprobar, por mayoría simple, la recomendación expuesta por la secretaría técnica, la cual consiste en disponer de $1.229.916.990,32 millones de pesos colombianos (COP), por concepto de Vigencias Expiradas para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de los contratos: GGC 647-17, GGC 648-17, GGC 649-17 y GGC 650-17, suscritos con EMSA S.A. E.S.P.

## Slide 17
Gracias

## Slide 18: ANEXOS

## Slide 19
www. minenergia.gov.co
Fichas de los Proyectos
FAER | 1487-B | 1483-B | 1466-C | 1489-B | 1485-B | 1486-C | 1488-B
NOMBRE | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE NUEVA ALIANZA, RENACER CAMPESINO, ACANURE, BRISAS DE TELEMBI, UNION BAJO GUELMANBI Y LA LOCALIDAD DE VILLAPRECIADO EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS - DEPARTAMENTO DE NARIÑO | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS CORREGIMIENTOS DE ARRAYAN, BALALAICA, CHAGUEZ, EL SANDE, GUACHAVEZ, MANCHAG Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE ANTACRUZ - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS CORREGIMIENTOS GRANADA, TABLÓN PANAMERICANO, EL MANZANO, REMOLINO Y ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LAS LOCALIDADES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE ALTO MIRA Y FRONTERA, RÍO CHAGÚI Y RÍO ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMACO Y LOCALIDAD LAGUNA DE CHIMBUZA DEL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE CUMBAL Y PANAN EN EL MUNICIPIO DE CUMBAL - DEPARTAMENTO DE NARIÑO | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS CONSEJOS COMUNITARIOS, UNIÓN DE CUENCAS, EL PROGRESO, AGRICULTORES DEL PATÍA Y UNIÓN DE PATÍA VIEJO EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CORREGIMIENTO DE ESMERALDAS DEL MUNICIPIO EL ROSARIO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
AÑO | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
VALOR TOTAL | $ 12.717.374.485 | $ 4.919.288.090 | $ 3.018.119.663 | $ 16.358.903.894 | $ 11.806.864.761 | $ 58.461.994.124 | $ 4.640.192.260
SOLICITUD AL FAER | $ 12.717.374.485 | $ 4.919.288.090 | $ 3.018.119.663 | $ 16.358.903.894 | $ 11.806.864.761 | $ 58.461.994.124 | $ 4.640.192.260
CONFINANCIACIÓN | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0
TOTAL USUARIOS | 432 | 148 | 89 | 525 | 335 | 2.057 | 117
USUARIOS NUEVOS | 432 | 148 | 89 | 525 | 335 | 2.057 | 117
USUARIOS EXISTENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO POR USUARIO | $ 29.438.367 | $ 33.238.433 | $ 33.911.457 | $ 31.159.817 | $ 35.244.372 | $ 28.420.999 | $ 39.659.763
DEPARTAMENTO | NARIÑO | NARIÑO | NARIÑO | NARIÑO | NARIÑO | NARIÑO | NARIÑO
MUNICIPIOS | BARBACOAS | SANTACRUZ | TAMINANGO | ROBERTO PAYAN | CUMBAL | ROBERTO PAYAN | EL ROSARIO
OPERADOR | CEDENAR S.A E.S.P. | CEDENAR S.A E.S.P. | CEDENAR S.A E.S.P. | CEDENAR S.A E.S.P. | CEDENAR S.A E.S.P. | CEDENAR S.A E.S.P. | CEDENAR S.A E.S.P.
TRANSFORMADORES | 63 | 98 | 47 | 129 | 173 | 256 | 76
COSTO DE LAS INSTALACIONES INTERNAS | $ 106.416.244 | $ 36.457.417 | $ 19.573.672 | $ 247.023.400 | $ 397.062.864 | $ 452.393.744 | $ 139.724.177
MESES DE EJECUCIÓN | 31 | 20 | 18 | 35 | 30 | 44 | 19
POTENCIA(KVA) | 525 | 500 | 250 | 850 | 880 | 2165 | 380
KM RED BT | 6,40 | 5,34 | 5,54 | 13,76 | 19,363 | 51,4 | 3,74
KM RED MT | 60,63 | 30,49 | 16,05 | 68,90 | 68,556 | 187,6 | 31,99
USUARIO / KM RED BT | 67,50 | 27,72 | 16,06 | 38,15 | 17,30 | 40,02 | 31,28
USUARIO / KM RED MT | 7,13 | 4,85 | 5,55 | 7,62 | 4,89 | 10,96 | 3,66

## Slide 20: RESUMEN SOLICITUD RESTITUCIÓN DE VIGENCIAS EXPIRADAS AL COMITÉ CAFAER
CONTRATO | EJECUTOR | AVANCE DE OBRA | HITOS EXPIRADOS | UBICACIÓN | VALOR TOTAL CONTRATO | VALOR SOLICITUD VIGENCIAS EXPIRADAS
FAER-GGC-657-20 | EBSA S.A. E.S.P. | 45% | ii) Acta de inicio obra y iii) 40% | Pesca, Boyacá | $6.560.783.403,00 | $1.312.156.682,00
FAER GGC 647-17 | EMSA | 100% | iii) Suscripción de contratos derivados y actas de inicio | San Martín, Meta | $1.131.183.501,00 | $319.600.857,76
FAER GGC 648-17 | EMSA | 100% | iii) Suscripción de contratos derivados y actas de inicio | Cumaral, Meta | $1.088.809.401,00 | $302.852.130,75
FAER GGC 649-17 | EMSA | 100% | iii) Suscripción de contratos derivados y actas de inicio | Vistahermosa, Meta | $1.145.891.756,00 | $328.854.458,79
FAER GGC 650-17 | EMSA | 100% | iii) Suscripción de contratos derivados y actas de inicio | Vistahermosa, Meta | $1.032.288.536,00 | $278.609.543,02
FAER GGC 372-16 | ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | 100% | v) Acta de terminación de obras | Puerto Concordia, Meta | $11.213.641.875,00 | $1.229.499.158,00
 |  |  |  |  | TOTAL | $3.771.572.830,32

## Slide 21: Contrato FAER GGC 647 de 2017
www.---------------.gov.co
Se firmó acta de inicio el 28 de diciembre de 2017 entre el MME y EMSA S.A. E.S.P.; actualmente el proyecto se encuentra terminado, concepto técnico elaborado y enviado al Grupo de Gestión Contractual del Ministerio de Minas y Energía para la suscripción del acta de terminación y balance financiero.
EL AVANCE DEL CONTRATO A LA FECHA ES DEL 100%,
PROYECTO TERMINADO
Ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional – SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS VEREDAS EL CARMEN Y BRISAS DE CAMOA MUNICIPIO DE SAN MARTIN META” financiado con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER.
OBJETO DEL CONTRATO FAER GGC 647 DE 2017

## Slide 22: Modificaciones Contractuales Contrato FAER-GGC-647-17
Al Contrato FAER GGC 647 de 2017 no se le realizaron modificaciones contractuales

## Slide 23: Desembolsos y Balance Financiero Contrato FAER-GGC-647-17
Desembolsos Realizados a la fecha al Contrato FAER GGC 647-2017
Balance financiero del Contrato FAER GGC 647-2017
Vigencia | VALOR | VALOR DESEMBOLSADO | VALOR POR DESEMBOLSAR
2017 | $444.600.510,00 | $444.600.510,00 | $ 0
2018 | $686.582.991,00 | $339.355.050,00 | $347.227.941,00*
TOTAL CONTRATO | $1.131.183.501,00 | $ 783,955,560,00 | $347.227.941,00
Valor del contrato | $1.131.183.501,00
Valor desembolsado | $ 783,955,560,00
Valor Pendiente por desembolsar | $347.227.941,00
Valor que se adeuda a EMSA después de elaborar el balance financiero del Contrato | $319,600,857,76
Número de usuarios | 68
*Se presentó vigencia expirada 2018 por valor de $347.227.941,00

## Slide 24: Hitos Contractuales desembolsos Contrato FAER-GGC-647-17
Vigencia | VALOR | % | ESTADO RECURSO | HITO CONTRACTUAL
2017 | $444.600.510,00 | 39,3% | Desembolsado | Encargo Fiduciario
2018 | $339.355.050,00 | 30% | Desembolsado | Aceptación de diseños y presupuesto
2018 | $347.227.941,00 | 30,7% | Vigencia expirada | Suscripción de contratos derivados y actas de inicio
TOTAL CONTRATO | $1.131.183.501,00 | 100% |  | 
NOTA: El valor que se adeuda a EMSA S.A. E.S.P., después de realizar el Balance Financiero del Contrato es de $ 319,600,857,76

## Slide 25: Justificación de vigencia expirada, hitos de desembolso no cumplidos Contrato FAER-GGC-647-17
Tercer desembolso
Tercer desembolso equivalente a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($347.227.941.00) INCLUIDO IVA, cuando el OPERADOR DE RED envíe al MINISTERIO los contratos debidamente suscritos de suministro, obra e interventoría y las actas de inicio, según corresponda, para la ejecución del Proyecto
Motivos del no cumplimiento del hito de desembolso
Ante el proceso de incumplimiento que se adelantó en contra de EMSA, la supervisión no realizó el desembolso solicitado por el Operador de Red de forma extemporánea, por lo cual, estos recursos expiraron.
NOTA: El valor que se adeuda a EMSA S.A. E.S.P., después de realizar el Balance Financiero del Contrato es de $ 319,600,857,76

## Slide 26: RECOMIENDACION AL COMITÉ
Considerando que la ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P., ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato FAER GGC 647 de 2017 respecto al proyecto del anexo 1 del referenciado contrato y que fue objeto para la elaboración del Concepto Técnico para la posterior suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero de la etapa de Administración, Ejecución de Recursos, Asistencia Técnica y Energización del mencionado contrato, la Dirección de Energía Eléctrica emite concepto técnico – financiero favorable a fin de dar por terminado el periodo de la referenciada actividad.
En ese sentido, la Dirección de Energía Eléctrica solicita al Comité CAFAER la aprobación de la suma de TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($319,600,857.76), para ser desembolsada a la cuenta que indique el Operador de Red, teniendo en cuenta que, el encargo fiduciario se tuvo que liquidar de acuerdo con los requisitos para la elaboración del Acta de Terminación y Balance Financiero.

## Slide 27: Contrato FAER GGC 648 de 2017
Se firmó acta de inicio el 28 de diciembre de 2017 entre el MME y EMSA S.A. E.S.P.; actualmente el proyecto se encuentra terminado, concepto técnico elaborado y enviado al Grupo de Gestión Contractual del Ministerio de Minas y Energía para la suscripción del acta de terminación y balance financiero.
EL AVANCE DEL CONTRATO A LA FECHA ES DEL 100%
PROYECTO TERMINADO
Ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional – SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS JUAN PABLO, SAN JOAQUÍN, CHEPERO ALTO Y VERACRUZ DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META” con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER.
OBJETO DEL CONTRATO FAER GGC 648 DE 2017

## Slide 28: Modificaciones Contractuales Contrato FAER-GGC-648-17
Al Contrato FAER GGC 648 de 2017 no se le realizaron modificaciones contractuales

## Slide 29: Desembolsos y Balance Financiero Contrato FAER-GGC-648-17
Desembolsos Realizados a la fecha al Contrato FAER GGC 648-2017
Balance financiero del Contrato FAER GGC 648-2017
Vigencia | VALOR | VALOR DESEMBOLSADO | VALOR POR DESEMBOLSAR
2017 | $427.945.788,00 | $427.945.788,00 | $ 0
2018 | $326.642.820,00 | $326.642.820,00 | $334.220.793,00*
TOTAL CONTRATO | $1.088.809.401,00 | $ 754.588.608,00 | $334.220.793,00
Valor del contrato | $1.088.809.401,00
Valor desembolsado | $ 754.588.608,00
Valor Pendiente por desembolsar | $334.220.793,00
Valor que se adeuda a EMSA después de elaborar el balance financiero del Contrato | $ 302.852.130,75
Número de usuarios | 59
*Se presentó vigencia expirada 2018 por valor de $334.220.793,00

## Slide 30: Hitos Contractuales desembolsos Contrato FAER-GGC-648-17
Vigencia | VALOR | % | ESTADO RECURSO | HITO CONTRACTUAL
2017 | $427.945.788,00 | 39,3% | Desembolsado | Encargo Fiduciario
2018 | $326.642.820,00 | 30% | Desembolsado | Aceptación de diseños y presupuesto
2018 | $334.220.793,00 | 30,7% | Vigencia expirada | Suscripción de contratos derivados y actas de inicio
TOTAL CONTRATO | $1.088.809.401 | 100% |  | 
NOTA: El valor que se adeuda a EMSA S.A. E.S.P., después de realizar el Balance Financiero del Contrato es de $ 302,852,130,75.

## Slide 31: Justificación de vigencia expirada, hitos de desembolso no cumplidos Contrato FAER-GGC-648-17
Tercer desembolso
Tercer desembolso equivalente a la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($334.220.793.00) INCLUIDO IVA, cuando el OPERADOR DE RED envíe al MINISTERIO los contratos debidamente suscritos de suministro, obra e interventoría y las actas de inicio, según corresponda, para la ejecución del Proyecto
Motivos del no cumplimiento del hito de desembolso
Ante el proceso de incumplimiento que se adelantó en contra de EMSA, la supervisión no realizó el desembolso solicitado por el Operador de Red de forma extemporánea, por lo cual, estos recursos expiraron.
NOTA: El valor que se adeuda a EMSA S.A. E.S.P., después de realizar el Balance Financiero del Contrato es de $ 302,852,130,75.

## Slide 32: RECOMIENDACION AL COMITÉ
Considerando que la ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P., ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato FAER GGC 648 de 2017 respecto al proyecto del anexo 1 del referenciado contrato y que fue objeto para la elaboración del Concepto Técnico para la posterior suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero de la etapa de Administración, Ejecución de Recursos, Asistencia Técnica y Energización del mencionado contrato, la Dirección de Energía Eléctrica emite concepto técnico – financiero favorable a fin de dar por terminado el periodo de la referenciada actividad.
En ese sentido, la Dirección de Energía Eléctrica solicita al Comité CAFAER la aprobación de la suma de TRESCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINSUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 302,852,130,75), para ser desembolsada a la cuenta que indique el Operador de Red, teniendo en cuenta que, el encargo fiduciario se tuvo que liquidar de acuerdo con los requisitos para la elaboración del Acta de Terminación y Balance Financiero.

## Slide 33: Contrato FAER GGC 649 de 2017
Se firmó acta de inicio el 28 de diciembre de 2017 entre el MME y EMSA S.A. E.S.P.; actualmente el proyecto se encuentra terminado, concepto técnico elaborado y jurídica de la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía para la suscripción del acta de terminación y balance financiero.
EL AVANCE DEL CONTRATO A LA FECHA ES DEL 100%
PROYECTO TERMINADO
Ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional – SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto “CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS EN MEDIAR Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS COSTA RICA Y TERMALES EN EL MUNCIPIO DE VISTAHERMOSA META” con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER.
OBJETO DEL CONTRATO FAER GGC 649 DE 2017

## Slide 34: Modificaciones Contractuales Contrato FAER-GGC-649-17
Al Contrato FAER GGC 649 de 2017 no se le realizaron modificaciones contractuales

## Slide 35: Desembolsos y Balance Financiero Contrato FAER-GGC-649-17
*Se presentó vigencia expirada 2018 por valor de $351.742.784,00
Desembolsos Realizados a la fecha al Contrato FAER GGC 649-2017
Balance financiero del Contrato FAER GGC 649-2017
Vigencia | VALOR | VALOR DESEMBOLSADO | VALOR POR DESEMBOLSAR
2017 | $450.381.445,00 | $450.381.445,00 | $ 0
2018 | $695.510.311,00 | $343.767.527,00 | $351.742.784,00*
TOTAL CONTRATO | $1.145.891.756,00 | $ 794,148,972,00 | $351.742.784,00
Valor del contrato | $1.145.891.756,00
Valor desembolsado | $ 794.148.972,00
Valor Pendiente por desembolsar | $351.742.784,00
Valor que se adeuda a EMSA después de elaborar el balance financiero del Contrato | $ 328.854.458,79
Número de usuarios | 94

## Slide 36: Hitos Contractuales desembolsos Contrato FAER-GGC-649-17
Vigencia | VALOR | % | ESTADO RECURSO | HITO CONTRACTUAL
2017 | $450.381.445,00 | 39,3% | Desembolsado | Encargo Fiduciario
2018 | $343.767.527,00 | 30% | Desembolsado | Aceptación de diseños y presupuesto
2018 | $351.742.784,00 | 30,7% | Vigencia expirada | Suscripción de contratos derivados y actas de inicio
TOTAL CONTRATO | $1.145.891.756,00 | 100% |  | 
NOTA: El valor que se adeuda a EMSA S.A. E.S.P., después de realizar el Balance Financiero del Contrato es de $ 328.854.458,79.

## Slide 37: Justificación de vigencia expirada, hitos de desembolso no cumplidos Contrato FAER-GGC-649-17
Tercer desembolso
Tercer desembolso equivalente a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($351.742.784.00) INCLUIDO IVA, cuando el OPERADOR DE RED envíe al MINISTERIO los contratos debidamente suscritos de suministro, obra e interventoría y las actas de inicio, según corresponda, para la ejecución del Proyecto
Motivos del no cumplimiento del hito de desembolso
Ante el proceso de incumplimiento que se adelantó en contra de EMSA, la supervisión no realizó el desembolso solicitado por el Operador de Red de forma extemporánea, por lo cual, estos recursos expiraron.
NOTA: El valor que se adeuda a EMSA S.A. E.S.P., después de realizar el Balance Financiero del Contrato es de $ 328.854.458,79.

## Slide 38: RECOMIENDACION AL COMITÉ
Considerando que la ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P., ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato FAER GGC 649 de 2017 respecto al proyecto del anexo 1 del referenciado contrato y que fue objeto para la elaboración del Concepto Técnico para la posterior suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero de la etapa de Administración, Ejecución de Recursos, Asistencia Técnica y Energización del mencionado contrato, la Dirección de Energía Eléctrica emite concepto técnico – financiero favorable a fin de dar por terminado el periodo de la referenciada actividad.
En ese sentido, la Dirección de Energía Eléctrica solicita al Comité CAFAER la aprobación de la suma de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 328.854.458,79), para ser desembolsada a la cuenta que indique el Operador de Red, teniendo en cuenta que, el encargo fiduciario se tuvo que liquidar de acuerdo con los requisitos para la elaboración del Acta de Terminación y Balance Financiero.

## Slide 39: Contrato FAER GGC 650 de 2017
Se firmó acta de inicio el 28 de diciembre de 2017 entre el MME y EMSA S.A. E.S.P.; actualmente el proyecto se encuentra terminado, concepto técnico elaborado y enviado al Grupo de Gestión Contractual del Ministerio de Minas y Energía para la suscripción del acta de terminación y balance financiero.
EL AVANCE DEL CONTRATO A LA FECHA ES DEL 100%
PROYECTO TERMINADO
Ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional – SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto “CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS JERICO Y PUERTO LUCAS EN EL MUNCIPIO DE VISTAHERMOSA META” con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER.
OBJETO DEL CONTRATO FAER GGC 650 DE 2017

## Slide 40: Modificaciones Contractuales Contrato FAER-GGC-650-17
Al Contrato FAER GGC 650 de 2017 no se le realizaron modificaciones contractuales

## Slide 41: Desembolsos y Balance Financiero Contrato FAER-GGC-650-17
*Se presentó vigencia expirada 2018 por valor de $316.871.155,00
Desembolsos Realizados a la fecha al Contrato FAER GGC 649-2017
Vigencia | VALOR | VALOR DESEMBOLSADO | VALOR POR DESEMBOLSAR
2017 | $405.730.820,00 | $450.381.445,00 | $ 0
2018 | $626.557.716,00 | $343.767.527,00 | $316.871.155,00*
TOTAL CONTRATO | $1.032.288.536,00 | $ 715.417.381,00 | $316.871.155,00
Balance financiero del Contrato FAER GGC 650-2017
Valor del contrato | $1.032.288.536,00
Valor desembolsado | $ 715.417.381,00
Valor Pendiente por desembolsar | $316.871.155,00
Valor que se adeuda a EMSA después de elaborar el balance financiero del Contrato | $ 278.609.543,02
Número de usuarios | 59

## Slide 42: Hitos Contractuales desembolsos Contrato FAER-GGC-650-17
Vigencia | VALOR | % | ESTADO RECURSO | HITO CONTRACTUAL
2017 | $405.730.820,00 | 39,3% | Desembolsado | Encargo Fiduciario
2018 | $309.686.561,00 | 30% | Desembolsado | Aceptación de diseños y presupuesto
2018 | $316.871.155,00 | 30,7% | Vigencia expirada | Suscripción de contratos derivados y actas de inicio
TOTAL CONTRATO | $1.032.288.536,00 | 100% |  | 
NOTA: El valor que se adeuda a EMSA S.A. E.S.P., después de realizar el Balance Financiero del Contrato es de $ 278.609.543,02.

## Slide 43: Justificación de vigencia expirada, hitos de desembolso no cumplidos Contrato FAER-GGC-650-17
Tercer desembolso
Tercer desembolso equivalente a la suma de TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($316.871.155.00) INCLUIDO IVA, cuando el OPERADOR DE RED envíe al MINISTERIO los contratos debidamente suscritos de suministro, obra e interventoría y las actas de inicio, según corresponda, para la ejecución del Proyecto
Motivos del no cumplimiento del hito de desembolso
Ante el proceso de incumplimiento que se adelantó en contra de EMSA, la supervisión no realizó el desembolso solicitado por el Operador de Red de forma extemporánea, por lo cual, estos recursos expiraron.
NOTA: El valor que se adeuda a EMSA S.A. E.S.P., después de realizar el Balance Financiero del Contrato es de $ 278.609.543,02.

## Slide 44: RECOMIENDACION AL COMITÉ
Considerando que la ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P., ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato FAER GGC 650 de 2017 respecto al proyecto del anexo 1 del referenciado contrato y que fue objeto para la elaboración del Concepto Técnico para la posterior suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero de la etapa de Administración, Ejecución de Recursos, Asistencia Técnica y Energización del mencionado contrato, la Dirección de Energía Eléctrica emite concepto técnico – financiero favorable a fin de dar por terminado el periodo de la referenciada actividad.
En ese sentido, la Dirección de Energía Eléctrica solicita al Comité CAFAER la aprobación de la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE ($ 278.609.543,02), para ser desembolsada a la cuenta que indique el Operador de Red, teniendo en cuenta que, el encargo fiduciario se tuvo que liquidar de acuerdo con los requisitos para la elaboración del Acta de Terminación y Balance Financiero.

## Slide 45: Contrato FAER GGC 372 de 2016
Se firmó acta de inicio el 30 de diciembre de 2016 entre el MME y ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.; actualmente el proyecto se encuentra terminado, concepto técnico en elaboración, avanzando a medida que el Operador de Red envíe la documentación correspondiente para la suscripción del acta de terminación y balance financiero.
EL AVANCE DEL PROYECTO A LA FECHA ES DEL 100%
PROYECTO TERMINADO
Ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional – SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución de proyectos con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER.
OBJETO DEL CONTRATO FAER GGC 372 DE 2016

## Slide 46: Modificaciones Contractuales Contrato FAER-GGC-372-16
Al Contrato FAER GGC 650 de 2017 no se le realizaron modificaciones contractuales
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 1 | 9 de abril de 2018 | Demoras en el permiso ambiental por parte de CORMACARENA | MODIFICAR el plazo definido para la actividad de administración, ejecución de recursos, asistencia técnica y energización hasta el 10 de agosto de 2018
Otrosí No 2 | 10 de agosto de 2018 | Desbordamientos de los ríos Ariari, Guayabero y Guaviare que afectan la zona de influencia del proyecto | MODIFICAR el plazo definido para la actividad de administración, ejecución de recursos, asistencia técnica y energización hasta el 10 de noviembre de 2018
Otrosí No 3 | 9 de noviembre de 2018 | Afectaciones y retrasos por la vegetación de la zona | MODIFICAR el plazo definido para la actividad de administración, ejecución de recursos, asistencia técnica y energización hasta el 10 de enero de 2019

## Slide 47: Desembolsos y Balance Financiero Contrato FAER-GGC-372-16
*Se presentó vigencia expirada 2018 por valor de $1.229.499.158,00
Desembolsos Realizados a la fecha al Contrato FAER GGC 372-2016
Vigencia | VALOR | VALOR DESEMBOLSADO | VALOR POR DESEMBOLSAR
2016 | $4.174.177.265,00 | $4.174.177.265,00 | $ 0
2017 | $2.121.467.975,00 | $2.121.467.975,00 | $ 0
2018 | $4.917.996.635,00 | $3.688.497.477,00 | $1.229.499.158,00*
TOTAL CONTRATO | $11.213.641.875,00 | $9.984.142.717,00 | $1.229.499.158,00
Balance financiero del Contrato FAER GGC 372-2016
Valor del contrato | $11.213.641.875,00
Valor desembolsado | $9.984.142.717,00
Valor Pendiente por desembolsar | $1.229.499.158,00
Número de usuarios | 496

## Slide 48: Hitos Contractuales desembolsos Contrato FAER-GGC-372-16
Vigencia | VALOR | % | ESTADO RECURSO | HITO CONTRACTUAL
2016 | $4.174.177.265,00 | 37,22% | Desembolsado | Encargo Fiduciario
2017 | $2.121.467.975,00 | 18,92% | Desembolsado | Avance del 20% de las obras
2018 | $2.458.998.319,00 | 21,93% | Desembolsado | Avance del 50% de las obras
2018 | $1.229.499.158,00 | 10,96% | Desembolsado | Avance del 70% de las obras
2018 | $1.229.499.158,00 | 10,96% | Vigencia expirada | Acta de terminación de obras
TOTAL CONTRATO | $11.213.641.875,00 | 100% |  | 

## Slide 49: Justificación de vigencia expirada, hitos de desembolso no cumplidos Contrato FAER-GGC-372-16
Quinto desembolso
La suma MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.229.499.158,00) INCLUIDO IVA de la vigencia 2018, cuando el OPERADOR DE RED presente a el MINISTERIO el ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA de cada proyecto de manera proporcional e independiente y se aporte el informe respectivo de la Interventoría
Motivos del no cumplimiento del hito de desembolso
Ante el proceso de incumplimiento que se adelantó en contra de ENERGUAVIARE, la supervisión no realizó el desembolso solicitado por el Operador de Red, por lo cual, estos recursos expiraron.

## Slide 50: RECOMIENDACION AL COMITÉ
Considerando que la ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato FAER GGC 372 de 2016 respecto al proyecto del anexo 1 aunque de forma extemporánea, se emite concepto favorable para la realización del quinto desembolso del Contrato.
En ese sentido, la Dirección de Energía Eléctrica solicita al Comité CAFAER la aprobación de la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 1.229.499.158), para ser desembolsada a la cuenta que indique el Operador de Red, teniendo en cuenta que, el encargo fiduciario se debe liquidar de acuerdo con los requisitos para la elaboración del Acta de Terminación y Balance Financiero.

## Slide 51: Contrato FAER GGC 657 de 2020
Se firmó acta de inicio el 3 de mayo de 2021 entre el MME y EBSA S.A. E.S.P.; actualmente de acuerdo al cronograma, a la fecha se encuentra en ejecución la actividad 1 de la etapa 3 denominada “Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción”.
EL AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO A LA FECHA ES DEL 37,98%
AVANCE DE OBRA 45%, CON CORTE A 30/04/2023
Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecución del proyecto Ampliación redes eléctricas rurales en todas las veredas del municipio de Pesca Boyacá, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega de la infraestructura al MINISTERIO, la cual es financiada con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas FAER.
OBJETO DEL CONTRATO FAER GGC 657 DE 2020

## Slide 52: Modificaciones Contractuales Contrato FAER-GGC-657-20
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 1 | 12 de marzo de 2021 | Modificación de las garantías durante la etapa de administración de la construcción y puesta en operación | MODIFICAR el subnumeral 1.1 del numeral 1 de la Cláusula Décima Segunda – Garantías del Contrato.
Otrosí No 2 | 9 de junio de 2021 | Aclaración y modificación de los desembolsos del Contrato | ACLARAR Y MODIFICAR la Cláusula Cuarta - Desembolsos del Contrato.
Otrosí No 3 | 6 de agosto de 2021 | Modificación de la fecha de inicio y finalización | MODIFICAR la fecha de inicio y finalización de la Cláusula Segunda – Plazo del Contrato.
Suspensión No 1 | 16 de marzo de 2022 | Imposibilidad de ejecutar por falta de permiso para intervención de usuarios en zona de páramo | SUSPENDER la ejecución del Contrato hasta el 16 de junio de 2022.
Prórroga 1 Suspensión No 1 | Junio de 2022 | Imposibilidad de ejecutar por falta de permiso para intervención de usuarios en zona de páramo | PRORROGAR LA SUSPENSIÓN de la ejecución del Contrato por dos meses más, se reinició el .
Otrosí No 4 | 20 de octubre de 2022 | Ampliar el plazo de ejecución de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación | MODIFICAR el Anexo 2 “Cronograma” del Contrato y la fecha de finalización de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación para el 27 de agosto de 2024.
Otrosí No 5 | 19 de diciembre de 2022 | Ampliar el plazo de ejecución de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación | MODIFICAR el Anexo 2 “Cronograma” del Contrato y la fecha de finalización de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación para el 26 de octubre de 2024.

## Slide 53: Desembolsos y Balance Financiero FAER-GGC-657-20
Desembolsos Realizados a la fecha al Contrato FAER GGC 657-2020
Balance financiero del Contrato FAER GGC 657-2020
Vigencia | VALOR | VALOR DESEMBOLSADO | VALOR POR DESEMBOLSAR
2020 | $2.849.835.336,00 | $2.849.835.336,00 | $ 0
2021 | $1.968.235.021,00 | $ ,00 | $1.968.235.021,00*
2022 | $1.742.713.046,00 | $ ,00 | $1.742.713.046,00
TOTAL CONTRATO | $6.560.783.403,00 | $2.849.835.336,00 | $3.710.948.067,00
Valor del contrato | $6.560.783.403,00
Valor desembolsado | $2.849.835.336,00
Valor Pendiente por desembolsar | $3.710.948.067,00
Valor a Solicitar al Comité CAFAER | $1.312.156.682,00
Número de usuarios | 574
*Se presentó vigencia expirada 2021 por valor de $1.968.235.021,00

## Slide 54
Vigencia | VALOR | % | ESTADO RECURSO | HITO CONTRACTUAL
2020 | $2.849.835.336,00 | 43% | Desembolsado | Encargo Fiduciario
2021 | $656.078.341,00* | 10% | Vigencia expirada | Acta de inicio del contrato de obra (Solicitado por EBSA el 14/04/2023)
2021 | $656.078.341,00* | 10% | Vigencia expirada | Avance del 40% de las obras (EBSA ha indicado que solicitará los próximos días este desembolso)
2021 | $656.078.339,00 | 10% | Vigencia expirada | Avance del 60% de las obras
2022 | $871.356.523,00 | 13% | Reserva presupuestal | Avance del 80% de las obras
2022 | $871.356.523,00 | 13% | Reserva presupuestal | Avance del 100% de las obras
TOTAL CONTRATO | $6.560.783.403,00 | 100% |  | 
Hitos contractuales desembolsos
Contrato FAER-GGC-657-2020
*Nota: Recursos por valor de $1.312.156.682,00 que serán solicitados al Comité CAFAER

## Slide 55
Justificación de vigencia expirada, hitos de desembolso no cumplidos
Contrato FAER-GGC-657-2020
Segundo desembolso
equivalente a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($656.078.341) con recursos de la vigencia 2021, cuando el OPERADOR DE RED acredite con el aval de la Interventoría, la suscripción del acta de inicio del contrato de obra
Tercer desembolso
Cuarto desembolso
equivalente a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($656.078.339), con recursos de la vigencia 2021, cuando el OPERADOR DE RED acredite, a satisfacción de la Interventoría, el avance del sesenta por ciento (60%) de las obras
equivalente a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($656.078.341), con recursos de la vigencia 2021, cuando el OPERADOR DE RED acredite, a satisfacción de la Interventoría, el avance del cuarenta por ciento (40%) de las obras
Motivos del no cumplimiento de los hitos de desembolso
Se indica no fue posible cumplir por parte de EBSA S.A. E.S.P., los anteriores requisitos, debido a las circunstancias expuestas en la Suspensión No. 1, la Prórroga a la Suspensión No. 1, y el Otrosí No. 5, lo que conllevó a que los cronogramas y entrega del proyecto se vieran afectados y por ende modificados. Debido a dichas circunstancias no fue posible realizar los trámites pertinentes para cada uno de los desembolsos correspondientes a la vigencia 2021 (reserva presupuestal) dentro de las fechas establecidas en la circular 40021 de fecha 10 de noviembre de 2022.
Como condiciones específicas se presentaron retrasos en la consecución de los permisos por parte de la autoridad ambiental – Corpoboyacá para la intervención del proyecto en los usuarios que se encuentran en zona de páramo.

## Slide 56
Justificación de vigencia expirada, hitos de desembolso no cumplidos
Contrato FAER-GGC-657-2020
Cumpliendo de esta manera con lo estipulado en los literales b) y c) de la Cláusula Cuarta del Contrato FAER GGC 657 de 2020. En ese sentido, se recomienda realizar el pago por la suma de MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (1.312.156.682), según cuadro presentado a continuación:
EMPRESA | ENCARGO FIDUCIARIO |  |  |  |  | DESEMBOLSO Vigencia 2021
 | ENTIDAD | NIT | NOMBRE | CUENTA | BANCO | 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. | BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 860.048.608-5 | “ENCARGO FIDUCIARIO EBSA E.S.P. MUNICIPIO DE PESCA” | Ahorros Nº 00130907000200063507 | Banco BBVA | $ 1.312.156.682,00