## Slide 1: COMITÉ CAFAER 65
FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
ABRIL DE 2024

## Slide 2
www. minenergia.gov.co
ORDEN DEL DÍA DEL COMITÉ
Designación de la secretaría técnica
Verificación del quórum
Normatividad y aspectos generales del FAER
Informe sobre recursos disponibles para asignación
Proyecto Piamonte Cauca con viabilidad técnica y financiera por parte de la UPME.
Solicitud de vigencias expiradas
Consideración de la Dirección de Energía Eléctrica
Decisión del comité

## Slide 3
www. minenergia.gov.co
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Decreto Único Reglamentario 1073 del 26 de mayo de 2015:
Articulo 2.2.3.3.1.4 Comité de Administración. El Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas, FAER, tendrá un Comité de Administración, cuya sigla será CAFAER, integrado de la siguiente manera:
1. Por el Ministro de Minas y Energía, quien lo presidirá, o su delegado.
2. Por el Viceministro de Energía, o su delegado.
3. Por el Director de Energía del Ministerio de Minas y Energía.
El Comité de Administración aprobará, objetará e impartirá instrucciones y recomendaciones sobre los planes, programas o proyectos que hayan sido presentados para financiación con cargo a los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas, FAER.

## Slide 4
www. minenergia.gov.co
3. NORMATIVIDAD FAER
Ley 788 de 2002, Crea el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales Interconectadas – FAER, en el Artículo 105.
Decreto 1122 de 2008, compilado en DUR 1073 de 2015. Modificado por Decretos 1623 de 2015 y 1513 de 2016.
Art. 190 Ley 1753 de 2015 (PND), el FAER recibirá a partir del 1 enero de 2016 los recursos que recaude el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) correspondientes a $2,10 por kilovatio hora transportado.
Art. 21 Ley 1955 de 2019 extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.
Resolución 4 0379 de 2023 establece parámetros para asignación de recursos FAER.

## Slide 5
www. minenergia.gov.co
3.1. OBJETO FAER
Todos los recursos del FAER se utilizarán para financiar planes, programas o proyectos de inversión priorizados para la construcción e instalación de nueva infraestructura eléctrica en las zonas rurales interconectadas, que permita ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía. La ampliación de cobertura podrá realizarse a través de i) Redes Físicas o ii) Redes Logísticas y de Servicio.

## Slide 6
www. minenergia.gov.co
3.2. MECANISMOS APROBACIÓN RECURSOS FAER (DECRETO 1513 DE 2016) ART 6. MODIFICA EL ART. 2.2.3.3.2.2.3.7 )
Previa viabilidad técnica y financiera efectuada por la UPME, mediante alguno(s) de los siguientes mecanismos:
Proyectos presentados por los OR a la CREG y que no serán remunerados mediante los cargos de distribución
Proyectos presentados por los OR a la UPME
Proyectos adjudicados mediante convocatorias que podrán ser realizadas por el MME o la entidad delegada por este:
Proyectos estratégicos por su impacto económico o social – Para cumplimiento de metas o programas nacionales o estratégicos por su afectación económica y social.

## Slide 7
www. minenergia.gov.co
4. INFORME SOBRE RECURSOS DISPONIBLES
Proyecto de inversión: BPIN 2018011001048 | Recursos Apropiados | Recursos Proyectados | 
Actividad | 2024 | 2025 | 2026
Asignar los recursos para financiar planes, programas o proyectos de inversión priorizados para la construcción e instalación de nueva infraestructura eléctrica en las zonas rurales interconectadas, que permita ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía. | $ 171.285.152.000 | $ 179.431.704.000 | $ 185.153.982.000
Girar recursos para la promoción y capacitación en el uso adecuado de la energía para su sostenibilidad. | $ 352.168.000 | $ 366.936.000 | $ 378.638.000
Asignar los recursos para financiar planes, programas o proyectos de inversión priorizados para la construcción e instalación de infraestructura eléctrica en las zonas rurales interconectadas, que permitan el mejoramiento del servicio de energía eléctrica. | $ 0 | 0 | 0
Total Producto | $ 171.637.320.000 | $ 179.798.640.000 | $ 185.532.620.000
La distribución de los recursos financieros del fondo FAER para ejecución de proyectos se encuentran de la siguiente tabla:

## Slide 8
www. minenergia.gov.co
4. INFORME SOBRE RECURSOS DISPONIBLES
ÍTEM | 2024
RECURSOS APROPIADOS | $ 171.637.320.000
RECURSOS COMPROMETIDOS | $ 50.751.826.777
RECURSOS DISPONIBLE | $ 120.885,493.223
La distribución de los recursos del fondo FAER para la ejecución de proyectos se muestra a continuación:

## Slide 9
www. minenergia.gov.co
5. PROYECTO CON VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA
A la fecha actual, la Dirección de Energía Eléctrica cuenta con concepto favorable (técnica y financieramente) por la UPME:
FAER | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | USUARIOS TOTALES | USUARIOS AMPLIACIÓN | USUARIOS MEJORAMIENTO | VALOR DEL PROYECTO
1458 | CAUCA | PIAMONTE | 2.674 | 885 | 1.789 | $30.716.479.294
TOTAL |  |  | 2.674 | 885 | 1.789 | $30.716.479.294
El proyecto FAER 1458 fue presentado al comité en sesión CAFAER 62, en el cual se realizó la aprobación por parte de los miembros.
No obstante, con ocasión a los trámites, movimientos y flujo de aprobación y contratación de los proyectos que tuvieron concepto favorable por parte de los miembros del comité, no se logró contratar antes del 31 de diciembre de 2023 y con ocasión a la solicitud de actualización del cronograma de actividades del proyecto FAER 1458, se hace necesario someter a aprobación los siguiente ajustes y/o actualizaciones.

## Slide 10
www. minenergia.gov.co
5. PROYECTO CON VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA
Mediante radicado No. MME – 1-2024-013297 del 2 de abril de 2024 la Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. remitió la solicitud de cambio y ajuste del cronograma de la fase I, de construcción y puesta en operación, del proyecto FAER 1458:
Versión Inicial | 
ETAPA | TIEMPO
Previa a la contratación de obra | 4 meses
Suministro y construcción | 12 meses
Cierre y recibo de obra | 6 meses
Total | 22 meses
Solicitud | 
ETAPA | TIEMPO
Previa a la contratación de obra | 1,5 meses
Suministro y construcción | 6,7 meses
Cierre y recibo de obra | 0,73 meses
Total | 9 meses

## Slide 11
www. minenergia.gov.co
6. Solicitud de vigencias expiradas
CONTRATO | EJECUTOR | AVANCE DE OBRA | HITOS EXPIRADOS | UBICACIÓN | VALOR TOTAL CONTRATO | VALOR HITO CUMPLIDO | VALOR HITO NO CUMPLIDO CON POSIBLE CUMPLIMIENTO EN 2024
GGC-435-15 | EMSA | 100% | v) Acta de terminación de obras | Guajira / Bolívar | $ 2.580.401.763,83 | $ 106.710.262,84 | $ 0,00
GGC-657-20 | EBSA | 69% | d) Avance del 60% de las obras | Pesca / Boyacá | $ 6.560.783.403,00 | d) $ 656.078.339,00 | e y f) $ 1.742.713.046,00
 |  |  | e) Avance del 80% de las obras |  |  |  | 
 |  |  | f) Avance del 100% de las obras |  |  |  | 
GGC-372-16 | ENERGUAVIARE | 100% | e) Acta de terminación de obra | Puerto Concordia y Mapirián / Meta | $ 11.213.641.875,00 | $ 1.229.499.158,00 | $ 0,00
GGC-553-20 | CEO | 96% | e) Avance del 100% de las obras | Totoró / Cauca | $ 16.770.803.694,00 | $ 0,00 | $ 1.677.080.370,00
GGC-554-20 | CEO | 72% | e) Avance del 100% de las obras | Inza / Cauca | $ 21.491.640.229,00 | $ 0,00 | $ 2.149.164.023,50
GGC-504-22 | CEO | 0% | b) Acta de inicio obra | La Vega / Cauca | $ 12.118.320.147,00 | $ 0,00 | b) $ 2.423.664.029,00
 |  |  | c) Avance del 40% de las obras |  |  |  | 
 |  |  | d) Avance del 60% de las obras |  |  |  | 
 |  |  | e) Avance del 80% de las obras |  |  |  | 
 |  |  | f) Avance del 100% de las obras |  |  |  | 
GGC-501-22 | GENSA | 0% | a) Encargo Fiduciario b) Acta de inicio obra c) Avance del 40% d) Avance del 60% e) Avance del 80% f) Avance del 100% | Abrego / Norte de Santander | $11.892.523.345,00 | $ 0,00 | a y b) $ 7.135.514.007,00
GGC-508-22 | GENSA | 0% | a) Encargo Fiduciario b) Acta de inicio obra c) Avance del 40% d) Avance del 60% e) Avance del 80% f) Avance del 100% | Arboledas, Cucutilla, Herrán, Pamplona, Pamplonita, Ragonvalia, Salazar De Las Palmas y Toledo / Norte de Santander | $17.364.670.018,00 | $ 0,00 | a y b) $ 10.418.802.010,80
TOTAL |  |  |  |  |  | $ 1.992.287.759,84 | $ 25.546.937.486,30

## Slide 12
www. minenergia.gov.co
5. PROYECTO CON VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA
ÍTEM | 2024
RECURSOS APROPIADOS | $ 171.637.320.000
RECURSOS COMPROMETIDOS | $ 50.751.826.777
PROYECTO FAER PIAMONTE | $30.716.479.294
VIGENCIAS EXPIRADAS | $27.539.225.246,14
RECURSOS DISPONIBLE | $ 62.629.788.682,86
La distribución de los recursos financieros del fondo FAER para la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 2 MVA 34,5/13,2 KV Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE TRANSFORMADORES EN POSTE EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIAMONTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, y el pago de vigencias expiradas, para lo cual quedaría de la siguiente manera:

## Slide 13
www. minenergia.gov.co
7. Consideración de la Dirección de Energía Eléctrica
El Ministerio realizará procesos contractuales de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y lineamientos en materia de contratación, para la ejecución de obra e interventoría del proyecto aprobado en este comité.
Teniendo en cuenta que las circunstancias que motivaron la expiración de los recursos de los referenciados contratos se han superado y que a la fecha los Operadores de Red han dado cumplimiento a los hitos de pago contractuales, y que, de acuerdo con el seguimiento realizado a la ejecución de los contratos, se espera el cumplimiento de nuevos hitos de pago correspondientes a vigencias expiradas durante la presente vigencia, la Dirección de Energía Eléctrica – DEE y la Supervisión de los contratos antes mencionados, para la óptima ejecución de los mismo y con el fin de lograr el total cumplimiento de los objetos contractuales, iniciará proceso para solicitar la orden de giro de las vigencias expiradas una vez se autoricé y firme el acta del presente comité y conforme se cumplan los hitos de pago correspondientes.

## Slide 14
www. minenergia.gov.co
8. DECISIÓN DEL COMITÉ
La decisión del Comité es:
Aprobar ajuste del cronograma (según solicitud del Operador de Red) y manifestar que la ejecución del proyecto se realizará con recursos vigencia 2024 sin constituir vigencias futuras para el desarrollo del proyecto, sin modificación de los demás ítems aprobados en el CAFAER 62.
Aprobar el pago de vigencias expiradas por valor de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($ 27.539.225.246,14), para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución de los contratos: FAER GGC 435-15, FAER GGC 657-20, FAER GGC 372-16, FAER GGC 553-20, FAER GGC 554-20, FAER GGC 504-22, FAER GGC 501-22 y FAER GGC 508-22.

## Slide 15
Gracias