# RESOLUCION NÚMERO

(                                                        )

Por la cual se modifica la Resolución 9 0772 de 2013, subrogada por la Resolución 9 1159 de 2013, mediante la cual se adoptó el Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión 2013 – 2027

EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA

En uso de las facultades legales y en especial la establecida en el numeral 8° del artículo 5° del Decreto 0381 de 2012, y

CONSIDERANDO

Que el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 9 0772 del 17 de septiembre de 2013, subrogada por la Resolución 9 1159 del 27 de diciembre de 2013, adoptó el "Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2013 - 2027" elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética –UPME.

Que el artículo 1 de la Resolución 9 0772 de 2013, subrogada por la Resolución 9 1159 del 27 de diciembre de 2013, señala: “Adoptar el Plan de Expansión de la Transmisión 2013-2027 elaborado por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), anexo a la presente resolución, cuyas obras de transmisión que deben ser ejecutadas a través del mecanismo de Convocatoria Pública, son las siguientes (…)”.

Que sobre el particular, el numeral I del artículo 1º  de la mencionada resolución estipula:

“I. Convocatoria Pública (…)

Segundo refuerzo de red en el área Oriental:

Línea Virginia-Nueva Esperanza 500 kV, de 190 km de longitud, aproximadamente.

Fecha de entrada en operación: septiembre de 2020.”

Que en desarrollo de las funciones delegadas, según las resoluciones 18 1315 de 2002 y 18 0925 de 2003, la Unidad de Planeación Minero-Energética – UPME el 11 de mayo de 2016 dio inicio a Convocatoria Pública  UPME  07 – 2016 para la “Selección de un Inversionista y un Interventor para el diseño, adquisición de los suministros, construcción, operación y mantenimiento del segundo refuerzo de red del área oriental: Línea de transmisión Nueva Esperanza - La Virginia 500 kV.”

Que según lo manifestado por la Unidad de Planeación Minero-Energética – UPME, en oficio  radicado en éste Ministerio No. 2016070145 del 18 de octubre de 2016, durante el proceso de selección del inversionista, uno de los interesados solicitó ampliar el plazo de ejecución “dadas las actividades, hitos y la posibilidad de audiencias públicas en el proceso de licenciamiento; sin embargo no soportó tal justificación”. Posterior y extemporáneamente, “se realizaron nuevas observaciones que precisan razones por las cuales el plazo de ejecución se debe aumentar, sugiriendo 14 meses adicionales”.

Que sobre el particular, el CAPT aprobó en pleno,  “el cambio de la fecha de puesta en operación del proyecto Virginia - Nueva Esperanza 500 kV, de septiembre de 2020 a noviembre de 2021 (14 meses)” mediante el Acta No. 149 del 12 de octubre de 2016.

Que el CAPT mediante oficio radicado en la UPME con el No. 20161110053462 del 14 de octubre de 2016, “formaliza su concepto favorable sobre la modificación de la fecha de puesta en operación de la línea La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV, de septiembre 2020 a noviembre 2021, definida en el Plan de Expansión 2013 – 2027”.

Que la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, mediante comunicación radicada en éste Ministerio No. 2016070145 del 18 de octubre de 2016, solicitó “modificar la fecha de puesta en operación del proyecto línea de transmisión a 500 kV La Virginia línea Nueva Esperanza para el 30 de noviembre de 2021”

Que en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, el Ministerio de Minas y Energía publicó en su página web, del XX al XX de octubre de 2016, el proyecto de Resolución “Por la cual se modifica la Resolución 9 0772 de 2013, subrogada por la Resolución 9 1159 de 2013, mediante la cual se adoptó el Plan de Expansión de Referencia Transmisión 2013 – 2027”, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas del público en general, los cuales xxxxxxxxx.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1. Modificar la  fecha de entrada en operación del proyecto “Línea de transmisión Nueva Esperanza - La Virginia 500 kV” contenido en el numeral I. Convocatoria Pública, del artículo 1º  de la Resolución 9 0772 de 2013, subrogada por la Resolución 9 1159 de 2013, el cual quedará así:

“Segundo refuerzo de red en el área Oriental:

Línea Virginia-Nueva Esperanza 500 kV, de 190 km de longitud, aproximadamente.

Fecha de entrada en operación: 30 de noviembre de 2021.”

Artículo 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los

GERMAN ARCE ZAPATA

Ministro de Minas y Energía

Elaboró: Adriana Cubillos Sierra

Revisó:  Jorge Valencia – UPME      - Antonio Jiménez - UPME

Belfredi Prieto      - Rogerio Ramírez      Elsa Fernanda Márquez      - Juan Manuel Andrade

Aprobó: German Arce Zapata.